SMLOUVA O DÍLO

dle ust. § 631 a násl. občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

MUSIL A SYNOVÉ

Dolce 61

334 01  Přeštice

IČ: 416 89 534

DIČ: CZ6509251089

Mail:musilasynove@seznam.cz

Mobil:602 452 370

www.musilasynove.cz

zastoupená jednatelem Luďkem Musilem,jednajícím jménem všech ostatních účastníků

sdružení „MUSIL A SYNOVÉ“

dále jen zhotovitel

a

Obec Ježovy

Ježovy 52

340 12

Švihov

IČ: 00573540

DIČ: CZ00573540

www.jezovy.cz

Zastoupena: Ing. Pavlem Křivohlavým, Ph.D. – starostou obce Ježovy

tuto

smlouvu o dílo.

I.

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést za podmínek této smlouvy dílo, specifikované v čl. II., a to řádně a včas, a závazek objednatele včas a řádně provedené dílo způsobem, stanoveným touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Dílem se rozumí dodání a montáž 2 kusů tepelných čerpadel NIBE F 2300-20kW včetně

příslušenství a montáž ústředního topení dle projektové dokumentace v objektu obecního úřadu v Ježovech a nabídky č. 2013/83.

Rozsah díla je stanoven jako pevný a neměnný, jeho omezení i rozšíření (vícepráce) je možné pouze na základě písemné dohody obou stran přijaté jako dodatek této smlouvy.

III.

Místem provedení díla (montáže díla) je obecní úřad Ježovy – Ježovy č.p. 52.

IV.

Doba provedení díla je účastníky sjednána takto:

Dílo bude připraveno k montáži 21.10.2013

Dílo bude namontováno a předáno objednateli nejpozději 30.11.2013.Pro případ prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu v neprospěch zhotovitele ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

V.

Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo (namontovat dílo) jeho řádným dokončením a předáním objednateli v termínu dle této smlouvy, v předávacím řízení, o němž bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele poskytnout mu součinnost spočívající zejména v umožnění přístupu a nerušené montáže díla v prostorách určených objednatelem. Pro případ, že objednatel tuto součinnost neposkytl, není zhotovitel v prodlení s dodáním díla dle této smlouvy.

VI.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v trvání 2 let s počátkem od předání díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen odstranit svým nákladem veškeré vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Nástup na opravu do 48 hodin od nahlášení, sankce za nedodržení tohoto termínu je 1000,- Kč za každý den prodlení.

VII.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla do jeho prokazatelného předání dle této smlouvy (dodací podmínky). Objednatel se stává vlastníkem díla jeho úplným zaplacením.

VIII.

Cena díla byla stanovena smluvně částkou 836 412 ,-Kč za celé dílo bez DPH.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

IX.Účastníci sjednávají následující platební podmínky:

Splatnost faktury 20 dnů od předání bez vad a nedodělků.

X.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě sjednávají účastníci smluvní pokutu v neprospěch objednatele ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost pro montáž díla v jím určených prostorách, je zhotovitel oprávněn dílo skladovat ve svých prostorách .

XI.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury o více jak 14 po dni její splatnosti.

XII.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, veškeré její změny a dodatky jsou možné jen v písemné formě, práva a povinnosti z ní se řídí ust. § 631 a násl. obč. zák. v platném znění, jakož i ustanoveními smlouvy.

Jestliže by se v budoucnu ukázalo, že některá ujednání této smlouvy jsou neplatná, nemá tato skutečnost vliv na celkovou neplatnost smlouvy.

Na důkaz shora uvedeného připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Ježovy dne 18.10.2013

Ing.Pavel Křivohlavý,Ph.D.                                                     Luděk Musil

Starosta obce Ježovy                                                        Jednatel firmy Musil a synové

……………………………………….                      ………………………………………

objednatel						        zhotovitel